## Slide 1
SC
개인 골프 스코어 관리 서비스
ScoreCaddie
분석 · 설계 진행 보고 (v5 갱신판)
2026. 07. 29
MVP 개발·테스트·Vercel 배포 완료 + 스코어 등록 / 공공데이터 업로드 / 지오코딩 개선 3건 반영

## Slide 2
프로젝트 개요
2
개인(또는 소규모 그룹)의 골프 라운드 스코어를 골프장·일자·홀 단위로 기록하고 조회하는 웹 서비스. 회원가입은 불특정 다수를 대상으로 개방형으로 설계했고, 이메일/비밀번호와 구글 소셜 로그인을 지원한다. 골프장 목록은 공공데이터포털 실시간 API로 채우고, 관리자가 루프·Par를 보정한다.
Vercel 배포 완료 · scorecaddie.vercel.app
Playwright e2e 8개 시나리오 전체 통과 (핵심 플로우 4 + 관리자 4) ·
로컬 개발·Preview·Production 모두 Supabase 단일 DB 공유
8
핵심 기능
14
설계된 화면
(사용자10+관리자4)
7
DB 핵심 테이블
(+NextAuth 3)
상세 구현 현황 → 슬라이드 15

## Slide 3
핵심 기능
확정된 8가지 핵심 기능 · 2026-07-16 확정, 2026-07-22/29 일부 갱신
3
1
회원관리 및 로그인
이메일/비밀번호 + 구글 소셜 로그인(NextAuth) — 카카오 로그인은 2026-07-22 삭제
2
골프장 리스트 관리
공공데이터포털 실시간 연동 + 9홀 단위 "루프"로 구성, 관리자 보정
3
날씨 정보
기상청 단기예보 API로 라운드 당시 날씨 자동 표시(오늘~+3일)
4
스코어 등록
2-Step(코스선택→스코어카드) · 골프장 검색형 콤보박스(2026-07-29 개선)
5
스코어 조회
기간·골프장 필터 + "내 기록만/전체 회원"(동의 회원만 공개)
6
라운드 상세
홀별 스코어 매트릭스형(전반/후반 카드 2개) UI로 최종 확정
7
관리자 골프장 관리
루프·Par 입력 + CSV 업로드 + 공공데이터 동기화 + 좌표 지오코딩
8
관리자 회원 관리
회원 목록 조회, 관리자 권한 부여/해제(본인 자가해제는 서버에서 차단)

## Slide 4
기술 스택
MVP 스택 확정 완료 · 2026-07-29 기준 실배포 반영
4
영역 | 선택 스택 | 비고
프론트엔드 | Next.js 15 (React) + TypeScript | App Router, SSR/SEO
스타일링 | Tailwind CSS | 빠른 UI 개발
백엔드 | Next.js API Routes | 별도 서버 없이 통합 운영
DB | PostgreSQL + Prisma ORM 7 (@prisma/adapter-pg) | 로컬·Preview·Production 모두 Supabase 단일 DB 공유
인증 | NextAuth.js(Auth.js) v5 + role 구분 | 이메일/비밀번호 + 구글 로그인
날씨 API | 기상청 단기예보 API | 실사용 검증 완료
배포 | Vercel + Supabase | 확정 · scorecaddie.vercel.app 배포 완료
소스: github.com/haekongpapa/scorecaddie · VS Code 워크스페이스 연동 · 2026-07-28 로컬 DB를 Docker Compose에서 Supabase로 완전 전환(별도 로컬 DB 미사용)

## Slide 5
주요 정책 결정사항
2026-07-29 갱신
5
로그인 방식
이메일/비밀번호 + 구글 소셜 로그인만 지원. 카카오 OAuth 로그인은 2026-07-22 사용자 요청으로 기능 자체 삭제.
골프장 데이터 소스
공공데이터포털 실시간 API 직접 호출(파일 업로드 아님). 영업상태(SALS_STTS_CD) 필터는 동기화 API가 아니라 화면 조회 쿼리 쪽에 적용(2026-07-29).
관리자 권한
User.role(USER/ADMIN)로 구분. 최초 관리자 계정은 여전히 DB에서 직접 지정(별도 초대/승격 플로우 없음). 본인 계정 자가 해제는 서버에서 차단.
배포 스택 확정
Vercel + Supabase로 최종 결정(Neon 대비 콜드스타트 이슈 고려). 로컬 개발 DB도 별도로 두지 않고 동일 Supabase를 공유(2026-07-28 전환).

## Slide 6
DB 스키마 설계
7개 핵심 테이블(+ NextAuth 3개 별도) · prisma/schema.prisma
6
User
PK id · 회원정보/인증/role
GolfCourse
PK id · 골프장 정보, 좌표
GolfCourseSyncLog
PK id · 공공데이터 동기화
체크포인트(신규)
GolfCourseLoop
PK id · FK golfCourseId
루프(전반/후반 등)
GolfCourseHole
PK id · FK loopId
루프별 Par
Round
PK id · FK userId/golfCourseId
FK frontLoopId/backLoopId
HoleScore
PK id · FK roundId
등록시점 par 스냅샷
신규
Round이 User·GolfCourse를 참조하고, GolfCourseLoop은 GolfCourse의 9홀 단위 루프, GolfCourseHole은 그 루프별 Par. HoleScore는 Round에 종속되며 등록 시점 par를 스냅샷으로 보존한다. GolfCourseSyncLog는 공공데이터 증분 동기화(cond[DAT_UPDT_PNT::GTE]) 기준 시각을 정확히 추적하기 위한 전용 체크포인트(2026-07-29 신규 — 기존엔 GolfCourse.updatedAt으로 근사했으나 지오코딩 배치가 같은 값을 오염시키는 문제가 있어 분리).

## Slide 7
DB 컬럼 정의
핵심 테이블 필드 상세(PK/FK 명기) · 생성정보 필드는 설명 생략
7
GolfCourse
id (PK) | String | 기본 키 (cuid)
name / address | String? | 골프장명 / 대표 주소(도로명 우선)
addressLotno (신규) | String? | 지번 주소 원본 — 지오코딩 실패 시 폴백
latitude/longitude | Float? | WGS84 변환 좌표
rawCoordX/Y | String? | 원본 좌표(TM 중부원점)
needsGeocoding | Boolean | 좌표 결측 플래그
businessStatus 등 | String? | 영업상태·세부업종·공공/민간
GolfCourseSyncLog (신규, 2026-07-29)
id (PK) | String | 기본 키 (cuid)
startedAt | DateTime | 동기화 배치 시작 시각(KST) — 다음 실행의 GTE 기준
createdAt | DateTime | 생성 시각
Round
id (PK) | String | 기본 키 (cuid)
userId/golfCourseId (FK) | String | User · GolfCourse 참조
frontLoopId/backLoopId (FK) | String? | GolfCourseLoop 참조(9홀이면 back null)
startTime | String? | "HH:MM" 24시간제 — 중복 등록 방지에 사용
holesPlayed | Int | 9 또는 18
weatherSnapshot/memo | String? | 날씨 스냅샷(JSON) / 메모
User / HoleScore
User.role | Role | USER / ADMIN
User.thirdPartyConsent | Boolean | 제3자 정보제공 동의(선택)
HoleScore.par | Int? | 등록 시점 GolfCourseHole.par 스냅샷
HoleScore 상세 8필드 | - | 티샷결과/페널티·OB/핀거리/온그린·퍼트 — 다음 슬라이드 참고

## Slide 8
HoleScore 상세 필드
스코어카드 상세 필드 8개 · Round엔 holesPlayed/startTime 추가
8
1
teeShotResult
티샷 결과 — FAIRWAY / MISS / PENALTY / OB (enum)
2
penaltyStrokes · obStrokes · bunkerUsed
페널티·OB 타수, 그린주변벙커 여부 — 선택 시 화면에서 자동 가산
3
pinDistanceType · pinDistanceMeters
온그린 핀거리 — NEAR(0~20m 값) / FAR(20m 이상) 중 선택
4
onGreenStrokes · puttStrokes
온그린 타수 + 퍼트 타수 합산 → strokes

## Slide 9
화면 설계
총 14개 화면(사용자 10 + 관리자 4) · 대시보드 허브형 구조
9
대시보드
골프장
목록 · 상세
스코어 등록
2-Step · 스코어카드
스코어 조회
목록 · 상세
마이페이지
동의·비밀번호 관리
관리자 전용 (role=ADMIN, 4개 화면)
Par 관리 목록 · 루프/Par 입력 · CSV 업로드 · 회원 관리
진입: 랜딩 → 로그인/회원가입 → 대시보드

## Slide 10
스코어 등록 화면
2-Step 구조 (2026-07-16 확정) + 골프장 선택 UX 개선(2026-07-29)
10
1
Step1 — 코스 선택
골프장 · 9H/18H · 전반/후반 코스 · 일자 · 출발시간 · 라운드 당시 날씨 자동표시
2
Step2 — 스코어카드
전반/후반 표 상시노출, 홀 탭으로 이동, PAR 버튼으로 즉시 변경
4분할 입력 패널 · 자동계산 규칙
① 티샷결과 ② 페널티/OB ③ 온그린 핀거리 ④ 스코어(온그린·퍼트) — 페널티 선택 시 페널티+1·온그린+1 / OB 선택 시 OB+2·온그린+2 자동 반영
2026-07-29 개선 — 골프장 선택 UX
Step1 골프장 목록을 "루프 등록 + 영업상태(영업/정상)" 조건으로 서버에서 필터링, 기존 <select>를 타이핑 시 실시간으로 좁혀지는 검색형 콤보박스로 전환. 골프장 상세에서 넘어온 골프장이 필터에 걸려 없을 경우 조용히 다른 골프장으로 대체되던 부수 버그도 함께 수정.

## Slide 11
관리자 화면 (11~14번)
role = ADMIN 전용 · 4개 화면 전부 구현 완료
11
11
골프장 관리 목록
검색/필터 · 공공데이터 업로드 · 좌표 지오코딩 실행
완료
12
골프장 루프·Par 입력/수정
루프 추가/이름변경/삭제 · 루프별 9홀 Par 입력
완료
13
CSV 일괄 업로드
골프장명·루프명·홀번호·Par 포맷으로 대량 반영, 오류행 스킵
완료
14
회원 관리
회원 목록 조회, role 부여/해제(본인 자가해제는 서버에서 차단)
완료

## Slide 12
골프장 공공데이터 연동 & 좌표 지오코딩
11번 화면 핵심 배치 기능 2종 · 2026-07-29 증분 동기화 추가
12
공공데이터 동기화
data.go.kr 실시간 API 직접 호출 · 페이지당 100건, 즉시 upsert
cond[SALS_STTS_CD::EQ]=01은 API가 아닌 조회 화면 쿼리에 적용
"전체" 옵션(기본 미선택) — 미선택 시 cond[DAT_UPDT_PNT::GTE/LT]로 마지막 동기화 이후 변경분만 조회
기준 시각은 전용 GolfCourseSyncLog 체크포인트로 관리(지오코딩이 값을 오염시키는 문제 해결)
실행 중 전체화면 로딩 오버레이로 다른 관리 기능 조작 차단(신규)
좌표 지오코딩
TM 중부원점(EPSG:5174) → WGS84 변환(proj4)을 동기화 upsert 시점에 처리
좌표 변환 실패/결측 건은 카카오 주소 검색(도로명→지번→키워드 3단계 폴백)
대상은 needsGeocoding=true인 골프장만 조회(이미 "필요한 것만" 조건 충족, 2026-07-29 재확인)
서버리스 실행시간 대비 1회 최대 150건, 나머지는 버튼 재클릭으로 이어서 처리
실행 중 전체화면 로딩 오버레이로 다른 관리 기능 조작 차단(신규)

## Slide 13
테스트 & 배포
coding-guidelines.md 6단계(Vitest+Playwright) 완료 · Vercel 배포 마일스톤 완료
13
Playwright e2e — 8개 시나리오 전체 통과
핵심 플로우 4 — 로그인 · 골프장 조회 · 라운드 등록(2-Step) · 라운드 상세/삭제
관리자 4 — 루프·Par 관리 · CSV 업로드 · 공공데이터 동기화 · 지오코딩 실행
서버사이드 외부 API 호출은 로컬 목 서버 + env 오버라이드로 격리(page.route 한계 우회)
테스트 데이터는 "E2E_TEST_" 접두사 규칙으로 실 데이터와 격리, global teardown으로 정리
Vercel 배포 완료
scorecaddie.vercel.app
CVE-2025-66478(Next.js RSC) 대응 — 15.1.6 → 15.1.12 패치 후 배포 성공
Google OAuth 프로덕션 리다이렉트 URI 등록 완료
스모크 테스트 전 항목 통과(로그인/골프장 조회/스코어 등록/관리자 화면)
postinstall: "prisma generate" 스크립트 추가로 빌드 안정화

## Slide 14
오늘의 기능 개선 (2026-07-29)
스코어 등록 / 공공데이터 업로드 / 지오코딩 — 3건 반영
14
1
스코어 등록 화면
골프장 목록을 "루프 등록 + 영업상태(영업/정상)" 조건으로 서버 필터링. <select>를 타이핑 시 실시간 필터링되는 검색형 콤보박스로 전환. 골프장 상세에서 넘어온 골프장이 필터에 걸릴 때 조용히 다른 골프장으로 대체되던 부수 버그도 함께 수정.
2
공공데이터 업로드
"전체" 옵션(기본 미선택) 추가 — 미선택 시 cond[DAT_UPDT_PNT::GTE/LT]로 증분 조회. 기준 시각을 전용 GolfCourseSyncLog 테이블로 정확히 추적(기존엔 GolfCourse.updatedAt 근사치라 지오코딩 배치가 값을 오염시키는 문제가 있었음).
3
실행 중 로딩 차단
공공데이터 업로드·지오코딩 실행 중 전체화면 로딩 오버레이를 띄워 CSV 업로드·Par 편집 등 다른 관리 기능을 동시에 조작하지 못하게 차단.

## Slide 15
구현 진행 현황
MVP 기획 → 구현 → 테스트 → 배포 1주기 완료
15
완료
요구사항 수집 & 초기 기획 문서
DB 스키마 설계·확장(7개 핵심 테이블, GolfCourseSyncLog 포함)
화면 14개 설계 + HTML 목업 전체 작성
사용자 화면 10개 전부 실구현(회원가입~라운드상세)
관리자 화면 4개 전부 실구현(Par 관리~회원 관리)
골프장 공공데이터 연동 + 좌표 지오코딩 배치
날씨 연동(기상청 단기예보 API)
Vitest 단위테스트 + Playwright e2e 8개 시나리오 전체 통과
Supabase DB 연결 + Vercel 배포 완료(scorecaddie.vercel.app)
스코어 등록/공공데이터/지오코딩 기능 개선 3건(2026-07-29)
선택 / 후속 논의
커스텀 도메인 연결(선택, 예산/보유 여부 미정)
관리자 계정 발급 절차 개선(현재는 DB 직접 지정)
CSV 업로드 골프장명 매칭 정책 보완
모바일 대응 방식(반응형 유지 vs 네이티브 전환)

## Slide 16
주요 이슈 및 해결
개발 과정에서 발견·해결한 대표 이슈 4건
16
!
Prisma 7 런타임 초기화 버그
PrismaClient가 DATABASE_URL을 런타임에 자동으로 읽지 않아 즉시 크래시할 잠재적 심각 버그
해결: @prisma/adapter-pg로 커넥션 명시 전달하도록 수정, 재검증 완료
!
골프장 좌표계 불일치
공공데이터 좌표가 WGS84가 아닌 TM 중부원점(EPSG:5174)이며 다수 레코드 결측
해결: proj4 기반 변환 유틸 작성 + 카카오 주소검색 폴백, 결측은 needsGeocoding 플래그로 관리
!
Supabase Direct 연결 IPv6 이슈
Direct connection(5432)이 IPv6 전용이라 IPv4 환경에서 접속 실패
해결: Session Pooler(6543, IPv4 호환)로 DATABASE_URL 교체해 해결
!
Next.js CVE-2025-66478 배포 차단
Vercel이 취약 버전(15.0.0~16.0.6) 감지 시 배포 자동 차단
해결: 동일 minor 라인 내 최신 패치(15.1.6→15.1.12)로 대응, 배포 성공

## Slide 17
다음 논의가 필요한 사항
2026-07-29 갱신
17
관리자 계정 발급 절차
현재는 DB에서 직접 role을 ADMIN으로 변경해야 함. 별도 초대/승격 플로우가 필요한지 논의 필요.
CSV 업로드 골프장명 매칭 정책
동일 이름 골프장이 여러 개일 경우 현재는 매칭 실패 처리. externalOrgCd 등 식별자 기반 매칭으로 보완할지 검토.
커스텀 도메인 연결
현재 scorecaddie.vercel.app 기본 도메인 사용 중. 예산 및 도메인 보유 여부 확정 필요(선택 사항).
모바일 대응
반응형 웹으로 충분한지, 추후 네이티브 앱 전환을 고려할지.

## Slide 18
SC
감사합니다
개인 골프 스코어 관리 서비스 · 분석/설계 요약 (v5)