## Slide 1
SCORECADDIE · QUALITY ASSURANCE
테스트 계획서
Vitest 단위 테스트 + Playwright E2E 테스트 — 진행 방식 및 결과 관리
coding-guidelines.md §5 기반 · 2026-07-28 · ScoreCaddie PM

## Slide 2
목차
01
테스트 전략 개요
Vitest와 Playwright의 역할 분담
02
Vitest 진행 방식
단위 테스트 대상 · 위치 · 실행
03
Playwright 진행 방식
E2E 대상 · 환경 요구사항 · 로그인 우회
04
진행 로드맵
지금 가능한 것과 Supabase 이후 가능한 것
05
테스트 결과 관리
이 문서로 결과를 계속 추적하는 방법
ScoreCaddie 테스트 계획서

## Slide 3
테스트 전략 개요
성격이 다른 두 계층을 각각 다른 도구로 검증합니다
V
Vitest
단위 테스트
대상
lib/ 안의 순수 함수 · 계산 로직
목적
입력→출력 규칙이 코드 변경에도 깨지지 않는지 확인
실행 환경
DB · 브라우저 불필요, 지금 바로 착수 가능
속도
수백 개 테스트도 수 초 내 완료
P
Playwright
E2E 테스트
대상
실제 화면 흐름(로그인 → 등록 → 저장)
목적
사용자가 겪는 전체 경로가 실제로 동작하는지 확인
실행 환경
실제 브라우저 + DB(Supabase) 필요
속도
느리지만 화면 간 연동까지 검증
ScoreCaddie 테스트 계획서 · 01 테스트 전략 개요

## Slide 4
Vitest — 진행 방식
coding-guidelines.md §5 규칙 그대로 적용
위치
테스트 대상 파일 옆에 co-locate (예: lib/utils/geo.ts → lib/utils/geo.test.ts)
대상 우선순위
prisma·외부 API에 의존하지 않는 순수 함수부터 착수
실행
package.json에 "test": "vitest run" 스크립트 추가, npm run test로 실행
현재 착수 가능 여부
DB 연결 불필요 — 이 항목은 Supabase를 기다릴 필요 없이 바로 시작 가능
ScoreCaddie 테스트 계획서 · 02 Vitest 진행 방식

## Slide 5
Vitest — 우선 대상 함수
실제 lib/ 함수 기준 — 위쪽일수록 먼저 착수
대상 파일 | 함수 | 의존성
lib/services/csv.ts | parseCsv | 없음 (최우선)
lib/utils/geo.ts | convertTmToWgs84 | 없음
lib/weather/kma.ts | isWithinForecastRange | 없음
lib/utils/round-format.ts / course-format.ts | 포맷 함수 전체 | 없음
lib/services/round-duplicate.ts | findDuplicateRound | prisma mock 필요
lib/services/golf-course-upload.ts | processGolfCourseCsvRows | prisma mock 필요
lib/geocoding/kakao.ts | geocodeAddress | fetch mock 필요
lib/services/golf-course-sync.ts / golf-course-geocode.ts | runGolfCourseSync / runGeocodingBatch | prisma+fetch mock 필요
※ "의존성 없음" 항목은 순수 함수라 곧바로 테스트 작성이 가능합니다. mock이 필요한 항목은 Vitest의 vi.mock으로 prisma/fetch를 대체합니다.
ScoreCaddie 테스트 계획서 · 02 Vitest 진행 방식

## Slide 6
Playwright — 진행 방식
실제 브라우저로 화면 흐름을 끝까지 검증
위치
e2e/ 폴더에 시나리오별 *.spec.ts 로 모음
실행 환경 요구사항
Supabase DB 연결 필요 — Vitest와 달리 지금은 착수 불가
로그인 우회
Google/Kakao 실제 OAuth 화면은 자동화 어려움 → 테스트 전용 로그인 경로 또는 세션 쿠키 주입 방식 검토
데이터 격리
운영 DB 오염 방지를 위해 테스트 전용 Supabase 프로젝트/스키마 분리 권장
ScoreCaddie 테스트 계획서 · 03 Playwright 진행 방식

## Slide 7
Playwright — 우선 시나리오
핵심 사용자 플로우 기준 — 화면 번호는 기획 문서 기준
1
로그인
테스트 전용 로그인 경로 필요
2
골프장 목록 조회
검색/필터 동작 확인
3
라운드 등록 2-Step (7-1→7-2)
가장 핵심 사용자 플로우
4
라운드 상세 · 삭제 (9번)
본인 소유 검증 포함
5
관리자: 루프·Par 관리 (12번)
CRUD 전반
6
관리자: CSV 업로드 (13번)
부분 성공 처리 확인
7
관리자: 공공데이터 동기화 (11번)
외부 API 응답은 별도 목 서버 권장
8
관리자: 지오코딩 실행 (11번)
카카오 API도 목 처리 권장
ScoreCaddie 테스트 계획서 · 03 Playwright 진행 방식

## Slide 8
진행 로드맵
Vitest는 지금, Playwright는 Supabase 연결 이후
1
Vitest 셋업 + 우선 함수 테스트 작성
지금 바로 착수 가능 (DB 불필요)
2
Supabase DB 연결
배포 검토 문서에서 결정한 인프라 준비 단계
3
Playwright 셋업 + 테스트 전용 로그인 경로 마련
OAuth 우회 방식 확정 필요
4
핵심 사용자 플로우 e2e 작성 · 실행
라운드 등록 2-Step부터 우선 작성
ScoreCaddie 테스트 계획서 · 04 진행 로드맵

## Slide 9
테스트 결과 관리
이 문서를 계속 갱신하며 진행 상황을 추적합니다
사용 방법
다음 두 슬라이드의 표는 테스트가 실제로 작성·실행될 때마다 상태(예정 → 통과/실패)와 최근 실행일을 갱신합니다. 이 PPT를 만든 생성 스크립트(doc/scripts/generate_test_plan.js)를 보관해두었으니, 다음 세션에서 결과만 바꿔 다시 생성하면 됩니다.
예정
작성완료
통과
실패
상태 표기 기준
ScoreCaddie 테스트 계획서 · 05 테스트 결과 관리

## Slide 10
테스트 결과 — Vitest
단위 테스트 실행 결과를 여기에 누적 기록합니다
테스트 파일 | 테스트 대상 | 상태 | 최근 실행일 | 비고
lib/services/csv.test.ts | parseCsv | 예정 | - | 따옴표·콤마 포함 케이스
lib/utils/geo.test.ts | convertTmToWgs84 | 예정 | - | 좌표 경계값 포함
lib/weather/kma.test.ts | isWithinForecastRange | 예정 | - | 범위 경계값
lib/services/round-duplicate.test.ts | findDuplicateRound | 예정 | - | prisma mock 필요
lib/services/golf-course-upload.test.ts | processGolfCourseCsvRows | 예정 | - | prisma mock 필요
ScoreCaddie 테스트 계획서 · 05 테스트 결과 관리

## Slide 11
테스트 결과 — Playwright
E2E 시나리오 실행 결과를 여기에 누적 기록합니다
시나리오 | 파일 | 상태 | 최근 실행일 | 비고
로그인 | e2e/login.spec.ts | 예정 | - | 테스트 전용 로그인 경로 필요
라운드 등록 2-Step | e2e/round-create.spec.ts | 예정 | - | Supabase 연결 후 착수
라운드 상세·삭제 | e2e/round-delete.spec.ts | 예정 | - | -
관리자 CSV 업로드 | e2e/admin-upload.spec.ts | 예정 | - | -
관리자 공공데이터 동기화 | e2e/admin-sync.spec.ts | 예정 | - | 외부 API 목 서버 권장
ScoreCaddie 테스트 계획서 · 05 테스트 결과 관리