## Slide 1
ScoreCaddie
개인 골프 스코어 관리 서비스
분석 · 설계 진행 보고
2026. 07. 15
PM 진행 요약 · 기획/설계 스냅샷

## Slide 2
프로젝트 개요
개인(또는 소규모 그룹)의 골프 라운드 스코어를 골프장·일자·홀 단위로 기록하고 조회하는 웹 서비스. 회원가입은 불특정 다수를 대상으로 개방형으로 설계하며, 이메일/비밀번호와 구글·카카오 소셜 로그인을 함께 지원한다.
5
핵심 기능
10
설계된 화면
4
DB 테이블
Next.js 기반
풀스택 웹 서비스
TypeScript · Tailwind · Prisma · PostgreSQL · NextAuth 조합으로 MVP를 빠르게 구축
상세 스택 → 다음 슬라이드
02

## Slide 3
핵심 기능
확정된 5가지 핵심 기능
회원관리 및 로그인
이메일/비밀번호 + 구글·카카오 소셜 로그인 (NextAuth)
골프장 리스트 관리
공공데이터포털 골프장 인허가 데이터 연동, 관리자 보정 가능
날씨 정보
기상청 단기예보 API로 라운드 관련 날씨 표시
스코어 등록
골프장·일자·홀별 타수 입력, 홀별 메모 기능
스코어 조회
일자별 조회, 회원별 조회
03

## Slide 4
기술 스택
MVP 단계 제안 스택 (확정 완료)
영역 | 선택 스택 | 사유
프론트엔드 | Next.js (React) + TypeScript | SSR/SEO, 풀스택 구성 용이
스타일링 | Tailwind CSS | 빠른 UI 개발
백엔드 | Next.js API Routes | 별도 서버 없이 통합 운영 (MVP 적합)
DB | PostgreSQL + Prisma ORM | 관계형 데이터에 적합, 타입 안전
인증 | NextAuth.js (Auth.js) | 이메일/소셜 로그인 손쉽게 구현
날씨 API | 기상청 단기예보 API | 국내 서비스 적합, 좌표 기반 조회
배포 | Vercel + Supabase/Neon | MVP 단계 무료/저비용
04

## Slide 5
주요 정책 결정사항
2026-07-14 확정
회원 범위
불특정 다수 대상 서비스형. 회원가입 개방형으로 설계.
로그인 방식
이메일/비밀번호 + 소셜 로그인(구글/카카오) 병행, NextAuth.js로 통합 구현.
골프장 데이터 소스
공공데이터포털 "행정안전부_골프장" 인허가 데이터(전국 취합, 상호·주소·좌표 포함)를 초기 시드로 사용, 관리자 보정 가능하도록 설계.
날씨 API
기상청 단기예보 API(공공데이터포털) — 국내 서비스에 적합, 좌표 기반 조회.
05

## Slide 6
DB 스키마 설계
4개 핵심 테이블 구조 (docs/db-schema.md)
User
회원 정보, 인증
GolfCourse
골프장 정보, 좌표
Round
라운드(방문) 기록
HoleScore
홀별 타수 · 메모
Round이 User·GolfCourse를 참조하고, HoleScore가 Round에 종속되는 1:N 관계 구조
06

## Slide 7
화면 설계
총 10개 화면 · 대시보드 허브형 구조 (docs/pages.md)
대시보드
골프장
목록 · 상세
스코어 등록
스코어 조회
목록 · 상세
마이페이지
진입 화면: 랜딩 · 로그인 · 회원가입
07

## Slide 8
구현 진행 현황
완료
• 요구사항 수집 & 초기 기획 문서
• DB 스키마 설계 (docs/db-schema.md)
• 화면(10개) 설계 (docs/pages.md)
• 구현 1단계: 프로젝트 구조 + 인증
• 구현 2단계-a: 골프장 공공데이터 연동(백엔드)
• Prisma 런타임 버그 수정 및 네트워크 검증
진행 예정
• 골프장 목록/상세 화면(UI) 구현
• 좌표 결측 지오코딩 배치
• 스코어 등록/조회 기능 구현
• 날씨 연동
• 테스트
• 배포
08

## Slide 9
주요 이슈 및 해결
Prisma 7 런타임 초기화 버그
PrismaClient가 schema.prisma의 datasource.url이나 DATABASE_URL을 런타임에 자동으로 읽지 않아, 배포 시 즉시 크래시할 잠재적 심각 버그였음.
해결: @prisma/adapter-pg로 커넥션을 명시적으로 전달하도록 수정, 재검증 완료.
골프장 좌표계 불일치
공공데이터 좌표가 WGS84가 아닌 TM 중부원점(EPSG:5174)이며, 다수 레코드가 좌표값 결측.
해결: proj4 기반 변환 유틸 작성 및 실측 검증. 결측 건은 needsGeocoding 플래그로 표시 후 추후 배치 처리.
09

## Slide 10
다음 단계
1
골프장 목록/상세 화면(UI) 구현 → 좌표 결측 지오코딩 배치
2
스코어 등록/조회 구현 → 날씨 연동
3
통합 테스트
4
배포 (Vercel + Supabase/Neon)
10

## Slide 11
다음 논의가 필요한 사항
스코어 입력 단위
홀별 타수 + 메모만인지, 퍼팅수/페어웨이 안착 등 상세 스탯 포함 여부 — 1차 MVP는 타수+메모만으로 제안
배포/호스팅 예산 및 도메인
예산 범위 및 도메인 확보 여부 확정 필요
모바일 대응
반응형 웹으로 충분한지, 추후 네이티브 앱 전환을 고려할지
11

## Slide 12
감사합니다
개인 골프 스코어 관리 서비스 · 분석/설계 요약